**Reunión del Shelter Cluster, Quito – 23 Septiembre 2016**

**Agenda**

1. Presentación de la persona de OIM que continuará haciendo seguimiento, junto con MICS,  a la coordinación con el gobierno para la construcción de carpas reforzadas de emergencia. Próxima etapa.

2. Novedades relativas a la coordinación con el gobierno para la obtención de listados de comunidades damnificadas en las que MIDUVI prevé tardar más de 6 meses en actuar (reuniones mantenidas en Esmeraldas y Portoviejo)

3. Datos actualizados de carpas reforzadas y vivienda definitiva construidos y en proceso

4. Repaso del material técnico elaborado y recolectado por el cluster y dónde encontrarlo en la página web del cluster

5. Actualización del trabajo del grupo de trabajo de Vivienda, Tierra y Propiedad.

|  |
| --- |
| 1. **Presentación de la persona de OIM que continuará haciendo seguimiento, junto con MICS, a la coordinación con el gobierno para la construcción de carpas reforzadas de emergencia.**   Se recuerda el cambio de estructura de coordinación del Equipo Humanitario País avanzado en la reunión pasada (En lugar de mediante clusters, la coordinación se realizará ahora en base a dos grupo de trabajo temáticos: Grupo de personas en desplazamiento y necesidades humanitarias no cubiertas, liderado por OIM y será en el que mejor encajen los proyectos de carpas reforzadas de emergencia / Grupo de recuperación y medios de vida, liderado por PNUD. Este grupo, es donde se englobarán los proyectos de vivienda permanente)  Se presenta a la persona de OIM que continuará haciendo seguimiento, junto con MICS, a la coordinación con el gobierno para la construcción de carpas reforzadas de emergencia: Jacobo Muelas ([jmuelas@iom.int](mailto:jmuelas@iom.int) / 0994210980)  **Puntos de acción:**  OIM: informar a los socios del cluster trabajando en la respuesta de carpas reforzadas de las futuras reuniones.  MIDUVI: informar a los socios del cluster trabajando en la respuesta de viviendas permanentes de las futuras reuniones. |
| 1. **2. Novedades relativas a la coordinación con el gobierno para la obtención de listados de comunidades damnificadas en las que MIDUVI prevé tardar más de 6 meses en actuar (reuniones mantenidas en Esmeraldas y Portoviejo)**   El coronel Jorge Navas, como representante de MICS, informa de la situación de la coordinación con el gobierno para la obtención de listados de comunidades damnificadas en las que MIDUVI prevé tardar más de 6 meses en actuar. En Esmeraldas se mantuvieron dos reuniones el lunes 19 y martes 20 de septiembre en las que se solicitó a MIDUVI un listado de las comunidades de otros cantones diferentes al de Quininde (del que sí de tiene listado), así como de las personas a las que se les ha rechazado el bono de vivienda. Varios socios iniciaron la coordinación para la provisión de carpas de emergencia en esta provincial. En Manabí hubo una reunión con el mismo propósito el miércoles 21. MIDUVI no entregó los listados en aquella reunión. Los socios trabajando en la provincia están entregando sus listados para compartirlos con MIDUVI. Se cita que hubo de unas 400 a familias que fueron defraudadas en Charapotó que hoy día no están incluidas en las listas de MIDUVI. Se ha ofrecido a MIDUVI la posibilidad de que socios del cluster construyan vivienda permanente para estas familias (sin concretar aún).  **Puntos de acción:**  EQUIPO CLUSTER: Compartir con los socios la información actualizada de la que se dispone sobre las áreas en las que están trabajando cada uno de los socios (adjunto al mail) |
| 1. **Datos actualizados de carpas reforzadas y vivienda definitiva construidos y en proceso**   La información actualizada relativa al progreso de las actividades de construcción de los socios presentes es la siguiente:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | REPARACIONES | | | CARPAS REFORZADAS | | | VIVIENDA PERMANENTE | | | |  | En proceso | Terminadas | Total proyectado | En proceso | Terminadas | Total proyectado | En proceso | Terminadas | Total proyectado | | ADRA | -- | -- | -- | -- | 90 | 136 | -- | -- | -- | | All Hands | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 10 | 4 | 30 | | CISP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | | CRS | -- | -- | -- | -- | 990 | 990 | -- | -- | -- | | Hábitat para la Humanidad/PROGAD | -- | -- | -- | 278 | 380 | 700 | Pendiente de aprobación el proyecto | -- | -- | | OIM | -- | -- | -- | -- | 2 | 200 | -- | -- | -- | | Plan Internacional | 183 | 729 | 960 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | Save the Children | -- | -- | -- | 60 | 137 | 1250 | -- | -- | -- | | Techo | -- | -- | -- | -- | 114 | 209 | -- | -- | -- | | Visión Mundial | 90 | 724 | 814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | Cruz Roja | -- | -- | -- | -- | 54 | 54 | -- | 1 | 149 | |
| 1. **Repaso del material técnico elaborado y recolectado por el cluster y dónde encontrarlo en la página web del cluster**   Se hace un repaso por las herramientas producidas por el cluster y colgadas en la página web del mismo [www.sheltercluster.org](http://www.sheltercluster.org)  Se solicita al cluster alguna manera de mantener viva la página web. Ante la dificultad que eso supone, ahora que nadie del equipo seguirá trabajando para el cluster, se habla de la opción de, una vez que OIM y MIDUVI comprueben con sus gestores de información, poner un link en la página del cluster para acceder a la parte de ambas webs donde se publique la información actualizada de interés para los socios. |
| 1. **Actualización del trabajo del grupo de trabajo de Vivienda, Tierra y Propiedad**   Hugo Cahueñas informa de que este grupo seguirá activo los próximos meses y hace un repaso por las actividades previstas, entre las que destacar un estudio y un taller de validación y de cierre y un proyecto de elaboración de unas guías para prevenir futuros riesgos legales en cuestiones inmobiliarias.  El grupo se estaba reuniendo cada dos semanas y ahora es posible que pase a reunirse cada tres.  Queridos compañeros, quería aprovechar para daros las gracias por vuestra colaboración y sacar tiempo extra para atender a nuestras reuniones. Sin vuestra presencia, las reuniones no habrían tenido ningún valor.  Aprovechar también para agradecer a Anna, Guillaume, Leeanne y Camilo su dedicación y esfuerzo por hacer un trabajo de gran calidad. |